1. Información general del proyecto

1.1. Nombre del proyecto

- Nombre: Mexus

- Tipo de proyecto: Desarrollo de aplicación móvil para Android (uso personal, no comercial).

1.2. Patrocinador y responsable

- Patrocinador del proyecto: el propio desarrollador/usuario de Mexus.

- Responsable global del proyecto:

  - Nombre: (tu nombre)

  - Roles: Product Owner, Project Manager, Arquitecto de Software, Desarrollador, QA y Scrum Master.

1.3. Fecha de inicio prevista

- Fecha de inicio del proyecto: (rellenar con la fecha que decidas como oficial).

2. Justificación y caso de negocio

2.1. Problema u oportunidad

El usuario necesita una solución fiable y privada para grabar determinadas llamadas telefónicas en su dispositivo Android, sin depender de aplicaciones de terceros que puedan introducir riesgos de privacidad, publicidad, monetización o pérdida de control sobre los datos.

La existencia de restricciones técnicas y legales en el ecosistema Android hace especialmente valioso disponer de una solución propia, controlada y diseñada a medida de las necesidades del usuario.

2.2. Beneficios esperados

- Control total sobre el comportamiento de la aplicación y el tratamiento de las grabaciones.

- Eliminación de dependencias de apps comerciales o de terceros.

- Oportunidad de aplicar y consolidar conocimientos avanzados en:

  - desarrollo móvil (Ionic, Angular, Capacitor, Java),

  - gestión de proyectos (PM),

  - gestión de producto (PO),

  - arquitectura de software,

  - metodologías ágiles (Scrum/Kanban).

2.3. Alternativas consideradas

- Usar aplicaciones de terceros de grabación de llamadas: descartado por falta de control sobre datos, posibles costes, publicidad y cambios de política.

- No desarrollar la aplicación: descartado porque se perdería la oportunidad de aprendizaje y de disponer de una herramienta a medida.

3. Objetivos del proyecto

3.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar y mantener una aplicación propia de grabación de llamadas para Android (Mexus), que cumpla con los requisitos funcionales mínimos definidos para la versión 0.1.0 (MVP) y sirva como base para futuras iteraciones y mejoras.

3.2. Objetivos específicos de la versión 0.1.0

- Implementar un núcleo funcional que permita:

  - detectar llamadas en Android 10+,

  - grabar llamadas manualmente mediante un botón visible,

  - listar y reproducir las grabaciones con metadatos básicos.

- Establecer una arquitectura limpia con plugins nativos separados y capa UI en Ionic+Angular.

- Documentar visión, requisitos, arquitectura y plan de pruebas, siguiendo buenas prácticas de gestión de proyectos TI.

4. Alcance alto nivel

(Aquí puedes remitir al documento de Visión y Alcance para el detalle)

- Plataforma objetivo: Android 10 o superior.

- Sin backend, sin almacenamiento en la nube, sin publicación en stores, sin monetización.

- Funcionalidad mínima centrada en grabación y gestión local de llamadas, con robustez y control de privacidad básicos.

5. Riesgos principales (resumen)

(El detalle irá en el Registro de Riesgos, esto es un resumen ejecutivo)

- Riesgos técnicos:

  - Limitaciones de APIs de Android para grabación de llamadas, comportamiento distinto según versión y fabricante.

- Riesgos legales:

  - Normativas de privacidad y grabación de comunicaciones que pueden afectar al uso de la aplicación según el país.

- Riesgos de capacidad:

  - El proyecto depende de un único recurso (tú), con tiempo limitado y necesidad de reengancharse a Angular.

6. Presupuesto estimado (ficticio)

(Valores de ejemplo, ajusta importes y horas a tu criterio)

6.1. Estimación de esfuerzo

- Esfuerzo total estimado v0.1.0: 55 puntos (según estimaciones Fibonacci sobre IRF_XX).

- Para efectos de presupuesto, se asume una equivalencia por ejemplo:

  - 1 punto ≈ 2 horas de trabajo (ajustable).

  - Total ≈ 110 horas.

6.2. Coste teórico

- Tarifa interna de referencia: por ejemplo, 40 €/h.

- Presupuesto teórico: 110 h × 40 €/h = 4.400 €.

6.3. Distribución por fases

Tomando como referencia las proporciones de esfuerzo:

- Análisis y diseño (20–25%): ~22–28 h → 880–1.120 €.

- Desarrollo (50–60%): ~55–66 h → 2.200–2.640 €.

- Pruebas, documentación y “operación” (20–30%): ~22–33 h → 880–1.320 €.

(En el Plan de Proyecto ya bajaremos más al detalle si quieres repartir por “departamentos” ficticios: PO/PM, Dev, QA, etc.)

7. Criterios de éxito y aceptación del proyecto

- La versión 0.1.0 de Mexus se considera aceptada cuando:

  - se ha implementado la funcionalidad mínima definida en la SRS para 0.1.0,

  - existe documentación básica (Visión, Acta de Constitución, SRS, Arquitectura, Plan de Pruebas),

  - la aplicación funciona de forma estable en el dispositivo Android objetivo,

  - y se han identificado y documentado los riesgos y siguientes pasos para versiones posteriores.

8. Aprobación

(Aquí puedes dejar un bloque tipo firma)

- Aprobado por:

  - Nombre:

  - Rol: Patrocinador / Responsable del Proyecto

  - Fecha: