Mexus Por tu seguridad, Grabación de llamadas

dcueli.com Acta de Constitución del Proyecto & Caso de Negocio DAVID CUELI CHAVARRÍA

PRÁCTICA

# ÍNDICE

- Control de versiones

- Visión del producto

  - Descripción general

  - Problemas que resuelve

  - Visión a medio plazo

- Objetivos del proyecto

- Objetivo principal

- Objetivos secundarios

- Objetivos específicos de la versión 0.1.0 (MVP)

- Alcance del producto

  - Alcance incluido (in-scope) para Mexus 0.1.0

  - Alcance excluido (out-of-scope) para Mexus 0.1.0

- Stakeholders y roles

  - Stakeholders clave

- Beneficios esperados

  - Para el Usuario

- Supuestos y restricciones

  - Supuestos

  - Restricciones

- Criterios de Éxito

- Estado del documento

Información sobre MEXUS, de dcueli.com

- GitHub

https://github.com/dcueli/Mexus

# CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambios realizados | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/01/2026 | Documento inicial creado | dcueli |
|  | 28/01/2026 | - Control de versiones - Visión del producto - Visión a medio plazo | dcueli |
|  | 29/01/2026 | - Alcance del producto - Stakeholders y roles - Beneficios esperados - Supuestos y restricciones - Criterios de Éxito - Estado del documento Documento finalizado | dcueli |

# INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

## Nombre del proyecto

Nombre: Mexus

Tipo de proyecto: Desarrollo de aplicación móvil para Android (uso personal, no comercial).

## Patrocinador y responsable

Patrocinador del proyecto: el propio desarrollador/usuario de Mexus.

Responsable global del proyecto:

Nombre: (tu nombre)

Roles: Product Owner, Project Manager, Arquitecto de Software, Desarrollador, QA y Scrum Master.

## Fecha de inicio prevista

Fecha de inicio del proyecto: (rellenar con la fecha que decidas como oficial).

# Justificación y caso de negocio

## Problema u oportunidad

El usuario necesita una solución fiable y privada para grabar determinadas llamadas telefónicas en su dispositivo Android, sin depender de aplicaciones de terceros que puedan introducir riesgos de privacidad, publicidad, monetización o pérdida de control sobre los datos.

La existencia de restricciones técnicas y legales en el ecosistema Android hace especialmente valioso disponer de una solución propia, controlada y diseñada a medida de las necesidades del usuario.

## 2.2. Beneficios esperados

Control total sobre el comportamiento de la aplicación y el tratamiento de las grabaciones.

Eliminación de dependencias de apps comerciales o de terceros.

Oportunidad de aplicar y consolidar conocimientos avanzados en:

desarrollo móvil (Ionic, Angular, Capacitor, Java),

gestión de proyectos (PM),

gestión de producto (PO),

arquitectura de software,

metodologías ágiles (Scrum/Kanban).

## 2.3. Alternativas consideradas

Usar aplicaciones de terceros de grabación de llamadas: descartado por falta de control sobre datos, posibles costes, publicidad y cambios de política.

No desarrollar la aplicación: descartado porque se perdería la oportunidad de aprendizaje y de disponer de una herramienta a medida.

# 3. Objetivos del proyecto

## 3.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar y mantener una aplicación propia de grabación de llamadas para Android (Mexus), que cumpla con los requisitos funcionales mínimos definidos para la versión 0.1.0 (MVP) y sirva como base para futuras iteraciones y mejoras.

## 3.2. Objetivos específicos de la versión 0.1.0

Implementar un núcleo funcional que permita:

detectar llamadas en Android 10+,

grabar llamadas manualmente mediante un botón visible,

listar y reproducir las grabaciones con metadatos básicos.

Establecer una arquitectura limpia con plugins nativos separados y capa UI en Ionic+Angular.

Documentar visión, requisitos, arquitectura y plan de pruebas, siguiendo buenas prácticas de gestión de proyectos TI.

# 4. Alcance alto nivel

[Documento de Visión y Alcance]

Plataforma objetivo: Android 10 o superior.

Sin backend, sin almacenamiento en la nube, sin publicación en stores, sin monetización.

Funcionalidad mínima centrada en grabación y gestión local de llamadas, con robustez y control de privacidad básicos.

________________________________________

5. Riesgos principales (resumen)

(El detalle irá en el Registro de Riesgos, esto es un resumen ejecutivo)

Riesgos técnicos:

Limitaciones de APIs de Android para grabación de llamadas, comportamiento distinto según versión y fabricante.

Riesgos legales:

Normativas de privacidad y grabación de comunicaciones que pueden afectar al uso de la aplicación según el país.

Riesgos de capacidad:

El proyecto depende de un único recurso (tú), con tiempo limitado y necesidad de reengancharse a Angular.

________________________________________

6. Presupuesto estimado (ficticio)

(Valores de ejemplo, ajusta importes y horas a tu criterio)

6.1. Estimación de esfuerzo

Esfuerzo total estimado v0.1.0: 55 puntos (según estimaciones Fibonacci sobre IRF_XX).

Para efectos de presupuesto, se asume una equivalencia por ejemplo:

1 punto ≈ 2 horas de trabajo (ajustable).

Total ≈ 110 horas.

6.2. Coste teórico

Tarifa interna de referencia: por ejemplo, 40 €/h.

Presupuesto teórico: 110 h × 40 €/h = 4.400 €.

6.3. Distribución por fases

Tomando como referencia las proporciones de esfuerzo:

Análisis y diseño (20–25%): ~22–28 h → 880–1.120 €.

Desarrollo (50–60%): ~55–66 h → 2.200–2.640 €.

Pruebas, documentación y “operación” (20–30%): ~22–33 h → 880–1.320 €.

(En el Plan de Proyecto ya bajaremos más al detalle si quieres repartir por “departamentos” ficticios: PO/PM, Dev, QA, etc.)

________________________________________

7. Criterios de éxito y aceptación del proyecto

La versión 0.1.0 de Mexus se considera aceptada cuando:

se ha implementado la funcionalidad mínima definida en la SRS para 0.1.0,

existe documentación básica (Visión, Acta de Constitución, SRS, Arquitectura, Plan de Pruebas),

la aplicación funciona de forma estable en el dispositivo Android objetivo,

y se han identificado y documentado los riesgos y siguientes pasos para versiones posteriores.

________________________________________

8. Aprobación

(Aquí puedes dejar un bloque tipo firma)

Aprobado por:

Nombre:

Rol: Patrocinador / Responsable del Proyecto

Fecha: