1. Visión del producto

1.1. Descripción general

Mexus es una aplicación móvil para dispositivos Android diseñada para permitir la grabación controlada de llamadas telefónicas con fines exclusivamente personales y no comerciales.
El producto combina una interfaz híbrida basada en Ionic+Angular con código nativo Android (Java) a través de Capacitor, priorizando la robustez, el control de privacidad y la ausencia total de monetización o distribución pública.

1.2. Problema que resuelve

El usuario necesita conservar un registro de determinadas conversaciones telefónicas (por ejemplo, recordatorios, instrucciones, acuerdos verbales) de forma fiable y organizada, sin depender de aplicaciones de terceros que:

- recojan datos personales,

- se distribuyan en tiendas públicas,

- o introduzcan publicidad y modelos de negocio desconocidos.

Mexus resuelve este problema proporcionando una solución privada y autocontenida, desarrollada y controlada íntegramente por el propio usuario.

1.3. Visión a medio plazo

A medio plazo, Mexus aspira a:

- Ofrecer una experiencia estable y consistente de grabación de llamadas en un conjunto acotado de versiones de Android.

- Incorporar opciones avanzadas de configuración (directorios, filtrado de llamadas, temas visuales) sin comprometer la simplicidad.

- Mantener una arquitectura limpia que facilite extender el producto sin reescribir la base técnica (plugins, servicios Angular, etc.).

2. Objetivos del proyecto

2.1. Objetivo principal

Desarrollar y mantener una aplicación propia de grabación de llamadas para Android que:

- funcione de forma fiable en el dispositivo del usuario,

- ofrezca control detallado sobre qué se graba y cómo se almacena,

- y permita evolucionar el producto con prácticas profesionales de gestión de proyectos y producto (PM, PO, SA, Scrum).

2.2. Objetivos específicos de la versión 0.1.0 (MVP)

La versión 0.1.0 de Mexus (MVP) tendrá como objetivos específicos:

- Disponer de un proyecto base Angular + Ionic + Capacitor integrado con Android y compilable en un dispositivo real.

- Implementar la detección de llamadas y la grabación manual mediante un botón visible durante la llamada, con capacidad de listar y reproducir las grabaciones básicas.

- Establecer la arquitectura de plugins nativos (CallState y Recorder) y un sistema mínimo de logging y manejo de errores.

- Documentar la visión, requisitos, arquitectura y plan de desarrollo de forma suficiente para poder continuar iterando sobre versiones futuras.

3. Alcance del producto

3.1. Alcance incluido (in-scope) para Mexus 0.1.0

Para la versión 0.1.0 se incluyen específicamente:

- Plataforma y arquitectura

  - Soporte para dispositivos Android 10 o superior.

  - Aplicación híbrida con UI en Ionic+Angular.

  - Uso de Capacitor como puente con código nativo Java.

  - Plugins nativos separados para estado de llamada y grabación.

- Funcionalidad principal

  - Configuración de qué tipos de llamadas se grabarán: salientes, entrantes o ambas.

  - Grabación manual mediante un botón visible para iniciar/detener durante la llamada.

  - Listado de grabaciones disponibles con metadatos básicos (fecha/hora, duración, tipo de llamada, número).

  - Reproducción de grabaciones mediante el reproductor de audio predeterminado del sistema.

- Calidad y documentación

  - Manejo básico de errores y mensajes claros para el usuario en caso de fallo de grabación.

  - Documentación mínima del sistema: visión, requisitos (IRF_XX), arquitectura de alto nivel y pasos de despliegue.

3.2. Alcance excluido (out-of-scope) para Mexus 0.1.0

En la versión 0.1.0 quedan explícitamente fuera:

- Distribución en Google Play, otras stores o canales públicos.

- Cualquier forma de monetización, publicidad o analítica externa.

- Backend, servicios remotos o almacenamiento en la nube.

- Soporte para iOS u otras plataformas móviles.

- Funciones avanzadas de gestión de ficheros (renombrar, borrar, mover, tags, notas) más allá de listado y reproducción.

- Cifrado avanzado, sincronización multi-dispositivo, o integraciones con otras apps.

4. Stakeholders y roles

4.1. Stakeholders clave

En este proyecto el stakeholder principal y único usuario es la misma persona que desarrolla y gestiona Mexus.
A efectos de práctica profesional, se identifican los siguientes roles:

- Product Owner (PO): define la visión, prioriza el backlog y decide el contenido de cada versión.

- Project Manager (PM): planifica, hace seguimiento de tiempos y riesgos, y mantiene la documentación del ciclo de vida.

- Software Architect (SA): define la arquitectura técnica, módulos y decisiones de diseño clave.

- Desarrollador / Fullstack: implementa el código Angular, Capacitor y Java nativo.

- Scrum Master: facilita la aplicación de prácticas ágiles (sprints, revisión, retrospectiva), incluso en equipo unipersonal.

En la práctica, todas estas funciones las ejerce la misma persona, pero se documentan separadamente para reforzar la disciplina de gestión de producto/proyecto.

5. Supuestos y restricciones

5.1. Supuestos

- El proyecto se desarrolla para uso personal, sin usuarios externos.

- El entorno de desarrollo y pruebas está bajo control del desarrollador (PC, emuladores, dispositivo Android real).

- No existen dependencias con equipos o proveedores externos.

5.2. Restricciones

- Restricciones técnicas impuestas por Android en materia de grabación de llamadas (versión del sistema, permisos, fabricantes) que pueden afectar a la calidad del audio o a la disponibilidad de la funcionalidad en algunos dispositivos.

- Restricciones legales potenciales relacionadas con el registro de llamadas y protección de datos, que deberán ser analizadas y reflejadas en textos de consentimiento y disclaimers en versiones posteriores del documento de requisitos y del producto.