Mexus Por tu seguridad, Grabación de llamadas

dcueli.com Visión & alcance DAVID CUELI CHAVARRÍA

PRÁCTICA

# Visión y Alcance

| Proyecto | Mexus |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Corporativo – Visión y Alcance |
| Versión | 1.0.1 |
| Estado | FINALIZADO |
| Fecha | 09/feb/2026 |
| Autor | David Cueli |

# ÍNDICE

- Control de versiones

- Visión del producto

  - Descripción general

  - Problemas que resuelve

  - Visión a medio plazo

- Objetivos del proyecto

- Objetivo principal

- Objetivos secundarios

- Objetivos específicos de la versión 0.1.0 (MVP)

- Alcance del producto

  - Alcance incluido (in-scope) para Mexus 0.1.0

  - Alcance excluido (out-of-scope) para Mexus 0.1.0

- Stakeholders y roles

  - Stakeholders clave

- Beneficios esperados

  - Para el Usuario

- Supuestos y restricciones

  - Supuestos

  - Restricciones

- Criterios de Éxito

- Estado del documento

Información sobre MEXUS, de dcueli.com

- GitHub

https://github.com/dcueli/Mexus

# CONTROL DE VERSIONES - ir al índice -

| Versión | Fecha | Cambios realizados | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/01/2026 | Documento inicial creado | dcueli |
|  | 28/01/2026 | - Control de versiones - Visión del producto - Visión a medio plazo | dcueli |
|  | 29/01/2026 | - Alcance del producto - Stakeholders y roles - Beneficios esperados - Supuestos y restricciones - Criterios de Éxito - Estado del documento | dcueli |
|  | 30/01/2026 | Modificaciones mínimas visuales y de acceso a enlaces | dcueli |
| 1.0.1 | 10/02/2026 | Documento finalizado | dcueli |

# VISIÓN DEL PRODUCTO - ir al índice -

## Descripción general

Mexus es una aplicación móvil privada para dispositivos Android cuyo propósito diseñado es permitir la grabación controlada, consciente y local de las llamadas telefónicas propias con fines exclusivamente personales y NUNCA comerciales, con foco principal en el control de privacidad del usuario, la comprensión real del funcionamiento del sistema, la robustez técnica, y la AUSENCIA TOTAL de monetización o distribución pública.

La visión de Mexus no es competir en el mercado de aplicaciones, sino:

- servir como herramienta personal de registro de hechos

- actuar como proyecto técnico de referencia bien diseñado y documentado

- priorizar el entendimiento profundo del sistema frente a la abstracción excesiva

Mexus se concibe como un evolutivo, con una primera versión mínima pero estable y comprensible, sobre la que se puedan introducir y escalar a mejoras futuras de forma controlada.

## Problemas que resuelve

Actualmente, el usuario carece de una solución:

- sencilla,

- local,

- comprensible y

- sobre todo, bajo su control directo

para conservar un registro de determinadas conversaciones telefónicas propias con fines personales, como por ejemplo hacer memoria de diferentes conversaciones mantenidas sobre tareas, acuerdos verbales, entrevistas, instrucciones, etc; de forma fiable y organizada, sin depender de aplicaciones de terceros que:

- recojan datos personales,

- se distribuyan en tiendas públicas,

- introduzcan publicidad y modelos de negocio desconocidos.

Actualmente las soluciones existentes suelen:

- ser opacas,

- introducir automatismos no deseados,

- requerir servicios externos,

- priorizar la monetización o analítica.

Debido a restricciones técnicas, legales y de plataforma impuestas por los ecosistemas móviles dominantes las aplicaciones de grabación de llamadas no pueden publicarse en las tiendas oficiales como Google Play y Apple App Store ya que:

- no evalúan la licitud penal caso a caso,

- priorizan la reducción de riesgos sistémicos y reputacionales,

- prohíben funcionalidades que puedan facilitar abusos a terceros.

Esto ocurre aunque la grabación sea legal en determinados países y contextos, ya que dichas tiendas aplican políticas globales diseñadas para "lavarse las manos" ante posibles usos indebidos, trasladando el bloqueo al plano técnico en lugar del jurídico.

Como consecuencia, el usuario queda sin una herramienta legítima, local y bajo su control, pese a que el uso pretendido sea personal y lícito.

Mexus resuelve estos problemas proporcionando una solución privada, autocontenida, y controlada íntegramente por el propio usuario.

Mexus es altruista, totalmente gratuita y de código abierto, y SIEMPRE lo será.

## Visión a medio plazo

Mexus aspira a:

- Ofrecer una experiencia estable y consistente de grabación de llamadas en un conjunto acotado de versiones.

- Incorporar opciones avanzadas de configuración (directorios, filtrado de llamadas, temas visuales) sin comprometer la simplicidad.

- Mantener una arquitectura limpia que facilite extender el producto sin reescribir la base técnica (plugins, servicios, etc.).

# OBJETIVOS DEL PROYECTO - ir al índice -

## Objetivo principal

Desarrollar y mantener una aplicación propia de grabación de llamadas para Android que:

- funcione de forma fiable en el dispositivo del usuario,

- ofrezca control detallado sobre qué se graba y cómo se almacena,

- y permita evolucionar el producto siguiendo los parámetros definidos en los documentos analíticos como el SRS.

## Objetivos secundarios

- Garantizar estabilidad y ausencia de situaciones de no respuesta de la aplicación (en adelante crashes).

- Mantener separación clara de responsabilidades técnicas

- Documentar correctamente todas las fases del ciclo de vida

- Servir como base para aprendizaje y evolución futura

## Objetivos específicos de la versión 0.1.0 (MVP)

El inicio del desarrollo de Mexus (MVP) tendrá como objetivos específicos:

- Disponer de un proyecto base Angular + Ionic + Capacitor integrado con Android y “compilable” en un dispositivo real.

- Implementar la detección de llamadas y la grabación manual mediante un botón visible durante la llamada. Por otra parte deberá tener la capacidad de listar y reproducir las grabaciones básicas.

- Establecer la arquitectura de plugins nativos (CallState y Recorder) y un sistema mínimo de logging y manejo de errores únicamente para el tiempo de desarrollo.

- Documentar la visión, requisitos, arquitectura y plan de desarrollo de forma suficiente para poder continuar iterando sobre versiones futuras.

# ALCANCE DEL PRODUCTO - ir al índice -

## Alcance incluido (in-scope) para Mexus 0.1.0

Para la primera versión (release v0.1.0) se incluyen específicamente:

- Plataforma y arquitectura

- Soporte para dispositivos Android 10 o superior.

- Aplicación híbrida con Ionic+Angular como capa UI.

- Uso de Capacitor como puente con código nativo Java.

- Plugins nativos separados para estado de llamada y grabación.

- Funcionalidad principal

- Configuración de qué tipos de llamadas se grabarán: salientes, entrantes o ambas.

- Grabación manual mediante un botón visible para iniciar/detener durante la llamada.

- Listado de grabaciones disponibles con metadatos básicos (fecha/hora, duración, tipo de llamada, número).

- Reproducción de grabaciones mediante el reproductor de audio predeterminado del sistema.

- Calidad y documentación

- Manejo básico de errores y mensajes claros para el usuario en caso de fallo de grabación.

- Documentación mínima del sistema: visión, requisitos (IRF_XX), arquitectura de alto nivel y pasos de despliegue.

## Alcance excluido (out-of-scope) para Mexus 0.1.0

Para la primera versión (release v0.1.0) quedan explícitamente fuera:

- Distribución en Google Play, otras stores o canales públicos.

- Backend, servicios remotos o almacenamiento en la nube.

- Soporte para iOS u otras plataformas móviles.

- Funciones avanzadas de gestión de ficheros (renombrar, borrar, mover, tags, notas) más allá de listado y reproducción.

- Cifrado avanzado, sincronización multi-dispositivo, o integraciones con otras apps.

Para cualquier versión de la aplicación quedan explícitamente fuera:

- Cualquier forma de monetización, publicidad o analítica externa.

# STAKEHOLDERS & ROLES - ir al índice -

## Stakeholders clave

En este proyecto el stakeholder principal que gestionará Mexus, a efectos de práctica profesional, se identifican los siguientes roles:

- Product Owner (PO): define la visión, prioriza el backlog y decide el contenido de cada versión.

- Project Manager (PM): planifica, hace seguimiento de tiempos y riesgos, y mantiene la documentación del ciclo de vida.

- Software Architect (SA): define la arquitectura técnica, módulos y decisiones de diseño clave.

- Desarrollador / Fullstack: implementa el código.

- Scrum Master: facilita la aplicación de prácticas ágiles (sprints, revisión, retrospectiva), incluso en equipo unipersonal.

En la práctica, todas estas funciones las ejerce la misma persona, pero se documentan separadamente para reforzar la disciplina de gestión de producto/proyecto.

# BENEFICIOS ESPERADOS - ir al índice -

## Para el usuario

- Control total sobre las grabaciones

- Herramienta fiable para registro personal

# SUPUESTOS Y RESTRICCIONES - ir al índice -

## Supuestos

- El proyecto se desarrolla para uso personal, sin usuarios externos, excepto para pruebas o testing.

- El entorno de desarrollo y pruebas está bajo control del desarrollador, arquitecto y PO (PC, emuladores, dispositivos Android reales).

- No existen dependencias con equipos o proveedores externos.

- Usuario consciente del funcionamiento de la app

- Proyecto privado

## Restricciones

- Restricciones técnicas impuestas por Android en materia de grabación de llamadas (versión del sistema, permisos, fabricantes) que pueden afectar a la calidad del audio o a la disponibilidad de la funcionalidad en algunos dispositivos.

- Restricciones legales potenciales relacionadas con el registro de llamadas y protección de datos, que deberán ser analizadas y reflejadas en textos de consentimiento y descargo de responsabilidades (disclaimers)

- Uso de APIs nativas para llamadas.

- Sin dependencias externas innecesarias.

La gestión del proyecto se alineará con buenas prácticas de gestión de proyectos reconocidas internacionalmente (PMBOK/PRINCE2), adaptadas a la naturaleza y alcance del presente proyecto.

# CRITERIOS DE ÉXITO - ir al índice -

El proyecto se considerará exitoso si:

- la aplicación graba llamadas manualmente sin interferencias,

- no se producen crashes en uso normal,

- el usuario puede listar y reproducir grabaciones y

- el sistema es comprensible y mantenible

# ESTADO DEL DOCUMENTO - ir al índice -

- Versión: 1.0.1

- Estado: FINALIZADO