Mexus Por tu seguridad, Grabación de llamadas

dcueli.com Caso de Negocio DAVID CUELI CHAVARRÍA

PRÁCTICA

# CASO DE NEGOCIO

| Proyecto | Mexus |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Corporativo – Caso de Negocio |
| Versión | 1.0.0 |
| Estado | FINALIZADO |
| Fecha | 09/feb/2026 |
| Autor | David Cueli |

# ÍNDICE

- Control de versiones

- Información general del proyecto Mexus

  - Nombre del proyecto

  - Responsables

  - Fecha de inicio prevista

- Resumen ejecutivo

- Problema / Necesidad

- Objetivos del proyecto

- Objetivo general

- Beneficios esperados

- Análisis económico

- Hipótesis de coste

- Beneficios esperados

- Riesgos principales

- Recomendación

- Conclusión del caso de negocio

- Estado del documento

Información sobre MEXUS, de dcueli.com

- GitHub

https://github.com/dcueli/Mexus

# CONTROL DE VERSIONES - ir al índice -

| Versión | Fecha | Cambios realizados | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29/01/2026 | Documento inicial creado - Control de versiones - Información general del proyecto - Resumen ejecutivo | dcueli |
|  | 30/01/2026 | - Problema / necesidad - Objetivos del proyecto - Alternativas consideradas - Análisis económico (inversión) - Conclusión del caso de negocio | dcueli |
|  | 02/02/2026 | - Riesgos principales - Recomendación | dcueli |
| 1.0.0 | 10/02/2026 | Documento finalizado | dcueli |

# INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO - ir al índice -

El presente Caso de Negocio se elabora siguiendo estructuras estándar de justificación de proyectos, incluyendo análisis de viabilidad, riesgos y beneficios esperados.

## Nombre del proyecto

Nombre: Mexus

Patrocinador del proyecto: dcueli.com

Tipo de proyecto: Desarrollo interno de aplicación móvil, de uso personal y sin explotación comercial.

## Responsables

Patrocinador del proyecto: dcueli.com

Responsable global del proyecto: David Cueli

Roles necesarios:

- Product Owner,

- Project Manager,

- Arquitecto de Software,

- Desarrollador(es),

- QA y

- Scrum Máster

## Fecha de inicio prevista

Fecha de inicio del proyecto: 27/ene/2026.

# RESUMEN EJECUTIVO - ir al índice -

Mexus es un proyecto de desarrollo de software privado cuyo objetivo es crear una aplicación Android para la grabación controlada y local de llamadas telefónicas propias.

El proyecto no persigue fines comerciales ni de distribución pública. Su valor reside en:

- la utilidad personal,

- la aplicación rigurosa de buenas prácticas y responsabilidades sociales

Y en el aspecto ejecutivo y técnico:

- el aprendizaje profundo,

- las buenas prácticas de gestión de proyectos, arquitectura y desarrollo.

# PROBLEMA / NECESIDAD - ir al índice -

La existencia de restricciones técnicas y legales en los ecosistemas móviles hace especialmente valioso disponer de una solución propia, controlada y diseñada a medida de las necesidades del usuario.

El usuario necesita una solución fiable y privada para grabar determinadas llamadas telefónicas en su dispositivo Android, dando control completo sobre las directrices más críticas:

- la funcionalidad de la aplicación,

- conciencia completa sobre la privacidad de las grabaciones de llamadas y su conjunto, en adelante “los datos almacenados”

Y EVITANDO:

- dependencia de aplicaciones de terceros,

- exposición innecesaria de la información a servicios externos,

- riesgos de privacidad,

- publicidad,

- pérdida de control sobre los datos almacenadas

- cambios unilaterales de políticas o retirada de apps por parte de las “tiendas oficiales”.

# OBJETIVOS DEL PROYECTO - ir al índice -

## Objetivo general

Como padre del proyecto, dcueli.com asume la responsabilidad de diseñar, desarrollar y mantener una aplicación propia de grabación de llamadas, Mexus, que cumpla con los requisitos funcionales mínimos:

- control total sobre qué llamadas se graban,

- cómo se almacena lo que se graba,

- anule, dentro de las posibilidades del SO base, la distribución pública de lo que se graba

- NUNCA se use la aplicación con fines comerciales y

- sirva como base para futuras iteraciones y mejoras.

Aunque la grabación de llamadas propias puede ser legal en determinados contextos, las plataformas dominantes bloquean este tipo de aplicaciones por motivos de riesgo sistémico.

El proyecto asume este contexto y se diseña como:

- aplicación privada,

- sólo y exclusivamente para uso personal,

- sin distribución actual en tiendas oficiales.

Permite así al usuario mantener control total sin delegar responsabilidades en terceros, es decir, usar otras aplicaciones de las que no se tiene conocimiento que de hace los datos almacenados.

## Beneficios esperados

- Control total sobre el comportamiento de la aplicación y el tratamiento de las grabaciones.

- Eliminación de dependencias de apps comerciales o de terceros.

- Oportunidad de aplicar para consolidar y demostrar conocimientos avanzados, o pilotaje, ejecutivos y técnicos en:

  - desarrollo móvil (Ionic, Angular, Capacitor, Java),

  - gestión de proyectos (PM),

  - gestión de producto (PO),

  - arquitectura de software,

  - metodologías ágiles (Scrum/Kanban).

# ALTERNATIVAS CONSIDERADAS - ir al índice -

Usar aplicaciones de terceros de grabación de llamadas: descartado por falta de control sobre datos, posibles costes, publicidad y cambios de política.

No desarrollar la aplicación: descartado porque se perdería la oportunidad de aprendizaje y de disponer de una herramienta a medida.

## Seguir usando aplicaciones de terceros

### Ventajas

- coste inicial nulo,

- disponibilidad inmediata.

### Inconvenientes

- falta de control sobre los datos almacenados y evolución del producto,

- dependencia de terceros,

- posibles cambios no deseados en funcionalidades y políticas.

## No disponer de solución de grabación

### Inconvenientes

- pérdida de capacidad para registrar información relevante de llamadas,

- necesidad de tomar notas manuales,

- riesgo de omitir detalles importantes.

## Desarrollar Mexus como solución propia

### Ventajas

- control total,

- proveer de la responsabilidad del usuario sobre sus datos almacenados,

- alineación de la lógica de la privacidad personal,

- registro de tareas, acuerdos verbales, entrevistas, instrucciones, etc.

# ANÁLISIS ECONÓMICO (INVERSIÓN) - ir al índice -

dcueli.com considera el esfuerzo dedicado a Mexus como una inversión a fondo perdido en:

- tiempo de ingeniería y gestión,

- mejora de procesos internos,

- capitalización de conocimiento ejecutivo y técnico.

## Hipótesis de coste

- Recurso principal: profesional de dcueli.com actuando como PM/PO/SA/Dev/QA.

- Tarifa de referencia (interna) para valoración del tiempo: p.ej., 80 €/h.

- Esfuerzo estimado para Mexus en su versión inicial v0.1.0: 55 puntos ≈ 110 horas (2 h/punto).

### Coste teórico de la v0.1.0

- Inversión interna de 110 h × 80 €/h = 8.800 € a fondo perdido o,

### Distribución por fases

Tomando como referencia las proporciones de esfuerzo

- Análisis y diseño (20–25%): ~22–28 h → 880–1.120 €.

- Desarrollo técnico (50–60%): ~55–66 h → 2.200–2.640 €.

- Pruebas, documentación y “operación” (20–30%): ~22–33 h → 880–1.320 €.

En el Plan de Proyecto entra más al detalle repartiendo por departamentos: PM /PO, Dev, QA, etc.

## Beneficios esperados

Desde un punto más trascendental y educativo:

- beneficio directo por “enseñar para aprender”,

- conocimiento,

- salario emocional,

- contribución a algo mayor,

- trascender al generar un entorno social mejor al hacer consciente al usuario sobre la responsabilidad social, ética y legal acerca de los datos almacenados.

Desde un punto de vista corporativo:

- el coste económico es prácticamente nulo,

- el beneficio técnico y funcional es alto,

- mejora del ecosistema interno de las herramientas de dcueli.com,

- estandarización de la documentación y gestión de proyectos TI y

- experiencia reusable para futuros proyectos móviles o internos de la organización.

- el riesgo está acotado mediante alcance reducido

# RIESGOS PRINCIPALES - ir al índice -

- Complejidad técnica del acceso a llamadas,

- cambios en APIs de Android y

- falta de continuidad en el desarrollo

Estos riesgos se mitigarán mediante:

- diseño modular,

- versionado incremental,

- documentación clara

# RECOMENDACIÓN - ir al índice -

Continuar con el proyecto bajo las condiciones establecidas, aceptando explícitamente sus limitaciones y priorizando aprendizaje, control y estabilidad.

# CONCLUSIÓN DEL CASO DE NEGOCIO - ir al índice -

dcueli.com decide aprobar Mexus como proyecto interno, justificado por:

- los beneficios en términos de capacidades y procesos,

- la necesidad de control sobre la herramienta,

- y la voluntad explícita de asumir el esfuerzo como inversión a fondo perdido sin retorno monetario directo y/o indirecto.

# ESTADO DEL DOCUMENTO - ir al índice -

- Versión: 1.0.0

- Estado: FINALIZADO