Mexus Por tu seguridad, Grabación de llamadas

dcueli.com Acta de Constitución DAVID CUELI CHAVARRÍA

PRÁCTICA

# acta de constitución

| Proyecto | Mexus |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Corporativo – Acta de Constitución |
| Versión | 1.0.0 |
| Estado | FINALIZADO |
| Fecha | 09/feb/2026 |
| Autor | David Cueli |

# ÍNDICE

- Control de versiones

- Identificación del proyecto

- Propósito y justificación

- Objetivos del proyecto

  - Objetivo general

  - Objetivos específicos

- Alcance alto nivel

- Incluido

- Excluido

- Stakeholders, roles y responsabilidades

- Riesgos principales

- Técnicos

- Legales

- De capacidad

- Presupuesto y recursos

- Autoridad y toma de decisiones

- Criterios de éxito

- Aprobación

- Estado del documento

Información sobre MEXUS, de dcueli.com

- GitHub

https://github.com/dcueli/Mexus

# CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambios realizados | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 29/01/2026 | Documento inicial creado - Identificación del proyecto - Propósito y justificación | dcueli |
|  | 02/02/2026 | - Objetivos del proyecto - Alcance alto nivel - Stakeholders, roles y responsabilidades - Riesgos principales - Presupuesto y recursos - Autoridad y toma de decisiones - Criterios de éxito - Aprobación - Estado del documento | dcueli |
| 1.0.0 | 10/02/2026 | Documento finalizado | dcueli |

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO - ir al índice -

La gestión del proyecto se basará en principios de PMBOK y PRINCE2 para la gobernanza y control, combinados con un enfoque de ejecución ágil híbrido (Scrum/Kanban) adaptado a un equipo reducido y a un desarrollo iterativo.

Nombre del Proyecto: Mexus

Organización: dcueli.com

Patrocinio: dcueli.com

Fecha de inicio: 27/ene/2026.

Tipo: Aplicación móvil privada (uso personal)

Modelo de despliegue: Local / fuera de tiendas oficiales

Versión de referencia: Mexus 0.1.0 (MVP interno)

# PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN - ir al índice -

Establecer formalmente el inicio del proyecto Mexus dentro de dcueli.com, definiendo objetivos, alcance alto nivel, roles, riesgos principales y el compromiso de dedicar los recursos necesarios para completar la versión 0.1.0 según los requisitos definidos evitando dependencias de terceros y limitaciones impuestas por plataformas comerciales.

El proyecto no persigue fines comerciales ni distribución pública, y se justifica por:

- necesidad de control total sobre la solución.

- evitar restricciones legales y técnicas, y

- monopolio de las tiendas oficiales como son Google Play y Apple Store.

# OBJETIVOS DEL PROYECTO - ir al índice -

## Objetivo general

Diseñar y desarrollar una aplicación móvil funcional, privada y mantenible, que cumpla los requisitos definidos por el propio usuario-cliente.

## Objetivos específicos

Entregar una versión 0.1.0 funcional con:

- grabación manual de llamadas en Android 10+,

- listado y reproducción de grabaciones con metadatos básicos,

- definir correctamente requisitos funcionales y no funcionales.

- mantener el proyecto alineado con buenas prácticas de gestión y desarrollo

- implementar una arquitectura comprensible y trazable en Ionic(Angular), Capacitor, con plugins Java.

- documentar las decisiones técnicas y de producto (visión, requisitos, arquitectura, planificación, pruebas, riesgos).

# ALCANCE ALTO NIVEL - ir al índice -

## Incluido

- Análisis y documentación del proyecto.

- Desarrollo de la aplicación móvil:

  - Plataforma inicial: Android 10+,

  - sin BackEnd,

  - sin servicios externos.

- Pruebas básicas y validación funcional.

- Con documentación técnica esencial.

- Foco en uso interno / personal y en calidad técnica/documental.

- Sin modelo de negocio ni objetivos de ingreso asociados.

## Excluido

- Publicación en tiendas oficial es como Google Play o Apple Store.

- Soporte a terceros.

- Cumplimiento normativo para distribución comercial.

# STAKEHOLDERS, ROLES Y RESPONSABILIDADES - ir al índice -

Se distinguen los siguientes roles dentro1 de dcueli.com:

- Sponsor: Usuario/Cliente

- Project Manager (PM): Planifica, hace seguimiento, gestiona riesgos y documentación.

- Product Owner (PO): Define visión del producto y prioriza el backlog.

- Software Architect (SA): Diseña arquitectura técnica y toma decisiones de diseño.

- Desarrollador: Implementa frontend, plugins nativos y lógica de negocio.

- QA / Tester: Diseña y ejecuta pruebas funcionales y de calidad.

- Scrum Master: Vela por la aplicación de prácticas ágiles.

1. Aunque todas las funciones recaen sobre una misma persona, a nivel formal dcueli.com se divide en los roles mencionados

# RIESGOS PRINCIPALES - ir al índice -

## Técnicos

- Introducción innecesaria de complejidad técnica.

- Limitaciones de APIs de Android para grabación de llamadas en ciertas versiones/dispositivos.

## Legales

- El proyecto se desarrolla sin presión comercial.

- Limitaciones para distribución pública.

- Requisitos de privacidad y consentimiento para la grabación de comunicaciones, tanto a nivel local como internacional.

## 1De capacidad

- Proyecto sostenido por un único recurso: dcueli.com, con dedicación parcial.

- Sobredimensionamiento del alcance.

- Falta de continuidad temporal.

1. El detalle se desarrollará en el Registro de Riesgos.

# PRESUPUESTO Y RECURSOS - ir al índice -

El Presupuesto interno teórico para Mexus, versión inicial 0.1.0: 8.800 €1, correspondiente a unas 110 horas de trabajo estimadas.

Recursos asignados de 1 FTE2 equivalente.

1. Los valores monetarios indicados en el documento son orientativos y ficticios.

2. dcueli.com aporta el equivalente a una persona a tiempo completo para realizar todas las funciones del proyecto Mexus durante el periodo considerado

# AUTORIDAD Y TOMA DE DECISIONES - ir al índice -

El usuario actúa como autoridad final en todas las decisiones de alcance, producto y técnica.

El Project Manager propone, documenta y estructura, pero no impone decisiones, ningún rol impone decisiones.

# CRITERIOS DE ÉXITO - ir al índice -

El proyecto Mexus v0.1.0 se considerará exitoso si:

- dcueli.com dispone de una base sólida para futuras versiones de Mexus.

- La aplicación cumple los requisitos definidos (en el codumento SRS) según las funcionalidades establecidas como Must en MoSCoW.

- La documentación clave (Visión, Caso de Negocio, Acta, SRS, Arquitectura, Plan de Pruebas) está completa y coherente, y

- permite retomar el proyecto en cualquier momento.

- La aplicación funciona de forma estable en al menos un dispositivo Android objetivo,

- El usuario comprende plenamente el funcionamiento del sistema.

# APROBACIÓN - ir al índice -

Aprobado por:

- Nombre: David Cueli Chavarría

- Rol: Patrocinador / Responsable de Proyecto en dcueli.com

- Fecha: 02/feb/2026

# ESTADO DEL DOCUMENTO - ir al índice -

- Versión: 1.0.0

- Estado: FINALIZADO