Mexus Por tu seguridad, Grabación de llamadas

dcueli.com Especificación de Requisitos de Software (SRS) DAVID CUELI CHAVARRÍA

PRÁCTICA

# PLAN DE PRUEBAS

| Proyecto | Mexus |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Corporativo – Plan de Pruebas |
| Versión | 0.1.0 |
| Estado | Finalizado |
| Fecha | 10/feb/2026 |
| Autor | David Cueli |

# ÍNDICE

- Control de versiones

- Introducción

  - Propósito del documento

  - Alcance del sistema

  - Definiciones

  - Marco de referencias

  - Visión general del documento

- Descripción general

- Perspectiva del producto

- Problema a resolver

- Aprobación

- Estado del documento

Información sobre MEXUS, de dcueli.com

- GitHub

https://github.com/dcueli/Mexus

# CONTROL DE VERSIONES - ir al índice -

| Versión | Fecha | Cambios realizados | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/02/2026 | Documento inicial creado - Introducción - Propósito del documento - Alcance del sistema - Definiciones - Marco de referencias - Visión general del documento | dcueli |
|  | --/--/---- | - Restricciones técnicas - Requisitos legales y de cumplimiento - Trazabilidad de requisitos - Criterios de aceptación - Fuera de alcance (Out of Scope) - Apéndices PDTE. DE REVISIÓN | dcueli |

# CUMPLIMIENTO NORMATIVO - ir al índice -

El documento se ha elaborado conforme a las siguientes normas y estándares:

- IEEE 829-2008, Standard for Software and System Test Documentation

- ISO/IEC/IEEE 29119, Software Testing (partes 1 y 2)

La terminología y estructura se alinean con dichos estándares, manteniendo un enfoque práctico orientado a QA y PM.

# INTRODUCCIÓN - ir al índice -

Rol: QA / PM

Documento: Plan de Pruebas de Mexus 0.1.0 – Índice y contenido base

Te dejo el esqueleto completo del Plan de Pruebas, con texto listo para Word. Luego podremos ir bajando a casos concretos por IRF.

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente Plan de Pruebas define el enfoque, el alcance, los tipos de pruebas y los criterios de aceptación que se aplicarán a la versión 0.1.0 de Mexus.
Su objetivo es asegurar que el producto cumple los requisitos funcionales y no funcionales definidos en la SRS y proporciona una experiencia estable y controlada en el dispositivo Android objetivo.

1.2. Alcance de las pruebas

Este plan cubre:

- Pruebas funcionales sobre los requisitos IRF_01 a IRF_13.

- Pruebas relacionadas con la documentación y setup (IRF_20, IRF_21, IRF_22).

- Pruebas de robustez y manejo de errores.

- Criterios mínimos de calidad de código (incluyendo análisis estático con Sonar o herramienta equivalente).

2. Objetivos y estrategia de pruebas

2.1. Objetivos

- Verificar que las funcionalidades clave de Mexus 0.1.0 se comportan según lo definido en la SRS.

- Detectar defectos funcionales, de integración y de manejo de errores antes de considerar la versión 0.1.0 como “aceptada”.

- Evaluar la robustez de la aplicación ante condiciones adversas (permisos denegados, ausencia de almacenamiento, fallos de grabación).

2.2. Estrategia general

- Realizar pruebas manuales estructuradas, diseñadas a partir de los requisitos IRF_XX.

- Ejecutar pruebas en al menos un dispositivo/emulador Android 10+ representativo.

- Utilizar análisis estático de código (Sonar u otra herramienta equivalente) para controlar calidad del código y detectar defectos tempranos.

3. Tipos de pruebas

3.1. Pruebas funcionales

- Verifican que cada requisito funcional (IRF_01–IRF_13) se cumple según sus criterios de aceptación.

- Se centran en:

  - configuración de tipos de llamadas,

  - botón de grabación manual,

  - listado y reproducción,

  - metadatos,

  - comportamiento en Android 10+,

  - separación de plugins, logging y robustez.

3.2. Pruebas de integración

- Verifican la interacción correcta entre:

  - capa Angular/Ionic,

  - Capacitor,

  - plugins nativos CallState y Recorder.

- Se enfocan en flujos end-to-end: inicio de llamada → detección → grabación → almacenamiento → listado → reproducción.

3.3. Pruebas de robustez y manejo de errores

- Verifican que la aplicación:

  - no se cierra inesperadamente ante errores,

  - muestra mensajes claros al usuario,

  - registra errores relevantes en el sistema de logging (IRF_12, IRF_13).

3.4. Pruebas de calidad de código (análisis estático)

- Uso de SonarQube/SonarCloud o herramienta equivalente para:

  - detectar bugs y vulnerabilidades,

  - identificar code smells,

  - controlar deuda técnica básica.

(Más abajo definimos criterios concretos.)

4. Criterios de aceptación

4.1. Criterios funcionales por requisito

Para cada IRF_XX se consideran aprobados cuando:

- Todos sus criterios de aceptación definidos en la SRS han sido comprobados mediante al menos un caso de prueba manual y el resultado es satisfactorio.

- No existen defectos abiertos de severidad alta o crítica relacionados con ese requisito.

Ejemplo (IRF_02 – Botón de grabación manual):

- Se valida que el botón:

  - es visible durante la llamada,

  - inicia la grabación,

  - detiene la grabación,

  - refleja el estado correcto (“Grabando” / “No grabando”).

4.2. Criterios de robustez

Se considerará que Mexus 0.1.0 cumple los criterios de robustez cuando:

- La aplicación no se cierra de forma inesperada en ninguno de los siguientes escenarios:

  - permisos de audio/telefono denegados,

  - falta de espacio en almacenamiento al iniciar grabación,

  - errores de inicialización del plugin de grabación.

- En todos estos casos, se muestra un mensaje comprensible y se registra un log interno (IRF_12, IRF_13).

4.3. Criterios de calidad de código (Sonar, etc.)

A nivel de análisis estático, para Mexus 0.1.0 se fijan como criterios mínimos:

- Sin bugs críticos o bloqueantes reportados por la herramienta de análisis estático en el código de producción.

- Sin vulnerabilidades marcadas como de severidad alta o crítica.

- Code smells de severidad alta reducidos a cero; se permite la existencia de code smells menores mientras no afecten a la legibilidad básica.

- Se genera al menos un informe de análisis (snapshot) antes de cerrar la versión 0.1.0, archivado junto con la documentación del proyecto.

(Si más adelante introduces tests automatizados, podrás añadir un criterio de cobertura mínima, por ejemplo 30–40% en módulos clave.)

5. Entorno de pruebas

5.1. Hardware

- Al menos un dispositivo Android físico o emulador con versión 10 o superior.

- PC de desarrollo con:

  - SDK de Android,

  - Angular/Node,

  - Capacitor,

  - herramienta de análisis estático (por ejemplo, Sonar Scanner).

5.2. Software

- Versión concreta de Angular/Ionic/Capacitor utilizada en Mexus 0.1.0.​

- Herramientas de desarrollo (IDE/Editor).

- Herramienta de análisis estático (SonarQube/SonarCloud o similar).

6. Diseño de pruebas (estructura)

En este punto no hace falta detallar aún todos los casos; basta con definir la estructura que luego irás rellenando:

6.1. Matriz IRF ↔ Casos de prueba

Una tabla donde indiques, por ejemplo:

| IRF | Descripción breve | ID casos de prueba asociados |
| --- | --- | --- |
| IRF_01 | Configuración tipos de llamadas | TC_IRF01_01, TC_IRF01_02 |
| IRF_02 | Botón grabación manual | TC_IRF02_01, TC_IRF02_02, ... |
| IRF_04 | Listado y reproducción | TC_IRF04_01, TC_IRF04_02 |
| ... | ... | ... |

6.2. Plantilla de caso de prueba

Por ejemplo:

- ID:

- Título:

- IRF asociado:

- Tipo de prueba: (funcional / integración / robustez / calidad)

- Precondiciones:

- Pasos:

- Resultado esperado:

- Resultado real:

- Estado: (Pendiente / OK / KO)

7. Gestión de incidencias

- Las incidencias detectadas durante las pruebas se registrarán como issues en Jira o herramienta equivalente, vinculadas al IRF o User Story correspondiente.

- Cada incidencia incluirá:

  - descripción,

  - pasos para reproducir,

  - severidad,

  - estado (Abierta / En progreso / Resuelta / Cerrada).

8. Aprobación de la versión 0.1.0

Se considerará que Mexus 0.1.0 está aprobado para uso interno cuando:

- Todos los requisitos Must (IRF_01, IRF_02, IRF_04, IRF_05, IRF_10, IRF_11, IRF_12, IRF_13, IRF_20, IRF_21, IRF_22) tengan sus pruebas clave ejecutadas con resultado satisfactorio.

- No existan defectos abiertos de severidad crítica o alta.

- Se haya ejecutado al menos un análisis estático reciente cumpliendo los criterios de la sección 4.3.

# APROBACIÓN - ir al índice -

Aprobado por:

- Nombre: David Cueli Chavarría

- Rol: Patrocinador / Responsable de Proyecto en dcueli.com

- Fecha: 09/feb/2026

# ESTADO DEL DOCUMENTO - ir al índice -

- Versión: 1.0

- Estado: PDTE. REVISIÓN